DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Objetivo: Desarrollar una página web para un Rally Fotográfico que permita a los participantes subir fotos, que los usuarios ven las galerías de los concursantes, puedan hacer sus votaciones y conocer las reglas del evento.

Reunión Inicial
Alcance
- Los participantes podrán registrarse y subir fotos.
- Usuarios no participantes tendrán la posibilidad de votación y los participantes tendrán la posibilidad de votación a otros participantes.
- Sistema de administración para la gestión de usuarios y fotos.
Funcionalidades esenciales
- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Subida de fotografías con descripción y categoría.
- Galería de fotos con opción de filtrado y votación.
- Panel de administración para controlar el contenido.
- Esquema de fin de concurso con la final del concurso realizada.
Público objetivo
- fotógrafos profesionales y toda persona interesada en competiciones.
- Jurados o votantes.

Definición de Requerimientos

User Stories

- Como usuario y como participante, quiero registrarme en la plataforma para participan en el rally.
- Como participante, quiero subir mis fotos con descripción para que sea evaluadas.
- Como usuario y como participante, quiero ver las fotos de otros participantes y votar mis favoritas. (restricción de que no podrá votar las de su galería).
- Como administrador, quiero aprobar o eliminar fotos inapropiadas.
- Como administrador, quiero anunciar a los ganadores en la plataforma.

Diseño de la Arquitectura Mínima

Base de Datos
- Usuario (id, nombre, email, contraseña, rol)
- Fotos (id, usuario_id, imagen, estado, fecha_subida)
- Votos (id, foto_id, usuario_id, puntuación)
- Parámetros de rally (id, max-fotos-usuarios, frecha-inicio, fecha-fin, estado)
Backend
Frontedd

Planificación de Tareas (Sprints)

Sprint 1
- Configuración del entorno y estructura del proyecto.
- Diseño de la base de datos.
Sprint 2
- Desarrollo del registro de usuarios
- Desarrollo del inicio sesión de los usuarios
Sprint 3
- Desarrollo de la interfaz de usuario (registro, subida de fotos)
- Diseño de la galería de fotos
Sprint 4
- Diseño y Desarrollo del sistema de votación
- Diseño y Desarrollo del panel de administración
Sprint 5
- Prueba y ajustes finales
- Despliegue en servidor